АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта 2025 года № 23 с. Большая Дмитриевка

Об утверждении муниципальной программы «Поставка и установка водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского район Саратовской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Большедмитриевского сельского поселения Лысогорского муниципального района Саратовской области, администрация Большедмитриевского сельского поселения муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поставка и установка водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области**»**, согласно приложению к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 марта 2025 года.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Большедмитриевского сельского поселения Лысогорского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большедмитриевского

муниципального образования М.Н. Тулипкалиев

Приложение

к постановлению администрации Большедмитриевского сельского поселения

Лысогорского муниципального района Саратовской области  
от 11 марта 2025 года № 23

Муниципальная программа

«Поставка и установка водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области**»**

Муниципальная программа «Поставка и установка водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области»(далее программа) разработана в соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом Большедмитриевского сельского поселения Лысогорского муниципального района Саратовской области, предусматривает улучшение водоснабжения населения с. Двоенка Большедмитриевского муниципального образования, привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов водоснабжения. Программа направлена на обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов системы водоснабжения, качественного предоставления услуг по водоснабжению, модернизацию объектов водообеспечения путем поставки и установки водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского район Саратовской области.

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления местным бюджетом с участием граждан. Формируются условия для проявления гражданами инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальную повестку, участвовать в проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств для решения проблем местного значения. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования гражданами – следующий шаг в привлечении средств граждан на решение вопросов местного значения.

Реализация основных мероприятий Программы дает возможность привлечь население муниципального образования к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках Программы.

Водоснабжение является важной задачей для жизнеобеспечения муниципального образования. Наибольшие проблемы в обеспечении качественной питьевой водой на территории Большедмитриевского сельского поселения испытывают жители с. Двоенка. Водонапорная башня в с. Двоенка была введена в эксплуатацию в 1970-1980 годах. За такой длительный период эксплуатации и в связи с возникающими многочисленными порывами накопительная емкость пришла в негодность. Сталь, из которой изготовлена емкость поражена коррозией как с наружи, так и внутри, а также многочисленными «свищами», что не дает возможности качественно производить сварочные работы, возникает необходимость наложения новых «латок».

Фактический износ водонапорной башни составляет более 65 %, что вызывает высокую аварийность, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей. На сегодняшний день потери воды составляют более 20%. Ликвидация аварий требует дополнительных финансовых затрат и ухудшает качество подаваемой потребителю воды.

Анализ состояния систем водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования подтверждает необходимость системного программного подхода к обеспечению полноценного и безопасного питьевого водоснабжения населения.

Целью Программы является создание условий, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение сбалансированной потребности населения Большедмитриевского сельского поселения  в чистой воде.

Для достижения поставленной цели предусматривается решить задачи связанные с выполнением комплекса процессных мероприятий  по приобретению и установке водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Большедмитриевского сельского поселения Лысогорского муниципального района Саратовской области. Общий объем финансирования Программы на весь период 2025 года составляет 1 586 009 рублей 89 копеек, в том числе:

- 158 600 рублей 99 коп. бюджет Большедмитриевского сельского поселения Лысогорского муниципального района Саратовской области (10% от суммы запрашиваемой субсидии);

- 1 221 227 рублей 61 коп. софинансирование из бюджета Саратовской области;

- 47 580 рублей 30 коп. софинансирование со стороны жителей (3% от суммы запрашиваемой субсидии);

- 158 600 рублей 99 коп. внебюджетные средства, в том числе неденежные вклады софинансирование проекта со стороны спонсоров (денежные средства со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 10% от суммы запрашиваемой субсидии).

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования систем водоснабжения и обеспечивающих безопасное обеспечение питьевой водой населения с. Двоенка Лысогорского района.

Программа предусматривает решение задачи ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению по водоснабжению, эффективность и надежность работы систем водоснабжения.

Функции заказчика Программы осуществляет администрация сельского поселения. Заказчик осуществляет следующие функции:

- координацию деятельности ответственных исполнителей, проектных, строительных, и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий Программы;

- организацию взаимодействия между исполнителями Программы и органами администрации Большедмитриевского сельского поселения;

- осуществляет контроль за реализацией Программы.

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«**Поставка и установка водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области**».**

**I. Основные положения о муниципальной программе**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Глава Большедмитриевского муниципального образования - Тулипкалиев М.Н. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Большедмитриевского сельского поселения Лысогорского муниципального района Саратовской области |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - администрация Большедмитриевского сельского поселения;  - организации, отбираемые в порядке установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;  - население Большедмитриевского сельского поселения (жители, юридические лица, индивидуальные предприниматели). |
| Период реализации | 2025 г. |
| Цели муниципальной программы | Создание условий, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение сбалансированной потребности населения Большедмитриевского сельского поселения в чистой воде. |
| Подпрограммы | - |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (рублей) | 1 586 009,89 |
| Местный бюджет | 158 600,99 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1 221 227,61 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 206 181,29 |
| ***Целевые*** ***показатели*** (индикаторы) муниципальной программы и связь с национальными целями, государственными программами (при наличии) | 1. Поставка и установка водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области. |

**II. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |  | | | |
| N п/п | | Наименование цели/показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | Ответственный  за достижение показателя | | Документ,  в соответствии  с которым предусмотрено включение данного показателя | Связь  с показателями национальных целей государственной программы (маркировка) | Информационная  система | |
| базовое значение | | 2025 | 2026 | 2027 | 2025-2027 |
| **Цель муниципальной программы** «Создание условий, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение сбалансированной потребности населения Большедмитриевского сельского поселения в чистой воде». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Поставка и установка водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области | Усл. Ед. | 1 | 1 | | 0 | 0 | 1 | Администрация Большедмитриевского сельского поселения Лысогорского муниципального района Саратовской области | | Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | - | - | |

**III. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий  «Поставка и установка водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области»  (Глава Большедмитриевского муниципального образования - Тулипкалиев М.Н.) | | |
|  | Ответственный за реализацию (Администрация Большедмитриевского сельского поселения Лысогорского муниципального района Саратовской области) | | Срок реализации |
| 1.1.1. | - приобретение и установка водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области. | - повышение качества питьевой воды,  - повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения. | 10 марта 2025 г. - 30 сентября 2025 г. |

**IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Поставка и установка водонапорной башни Рожновского по ул. Центральная в с. Двоенка Лысогорского района Саратовской области», (всего), в том числе: | 1586009,89 | 0,0 | 0,0 | 1586009,89 |
| Местный бюджет | 158600,99 | 0,0 | 0,0 | 158600,99 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1221227,61 | 0,0 | 0,0 | 1221227,61 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 206181,29 | 0,0 | 0,0 | 206181,29 |