АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕДМИТРИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04 марта 2022 года № 02 - р с. Большая Дмитриевка

Об образовании сельской паводковой комиссии

 В целях организационного пропуска паводковых вод в текущем году, обеспечения надлежащей деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности животных, дорог, мостов и других гидротехнических сооружений, выполнения намеченных предпаводковых мероприятий на территории Большедмитриевского муниципального образования:

1. Образовать сельскую паводковую комиссию в составе:

Тулипкалиев М.Н. - глава Большедмитриевского МО

председатель комиссии.

Дудинский Л.Е. - специалист 1 категории администрации МО, заместитель председателя комиссии.

Задерко А.М. - ведущий специалист администрации МО,

секретарь комиссии

Члены комиссии:

Мальцев А.Г.- ИП глава КФХ «Мальцева А.Г.» (по согласованию)

Заляднов А.А.- ИП глава КФХ «Заляднов А.А.» (по согласованию)

Пиявин Н.И. - ИП глава КФХ «Пиявина Н.И.» (по согласованию)

Спиридонова Н.Ф.- директор МБОУ СОШ с. Большая Дмитриевка

(по согласованию)

Тулипкалиева К.А.- ВОП с. Большая Дмитриевка (по согласованию)

Мусаева А.М. – директор МБОУ ООШ с. Двоенка (по согласованию)

2. Комиссии в срок до 16 марта 2022 года разработать и утвердить мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод в 2022 году на территории Большедмитриевского муниципального образования, мероприятия по подготовке прудов и других гидротехнических сооружений к приёму и пропуску паводковых вод.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Большедмитриевского

муниципального образования М.Н. Тулипкалиев

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Большедмитриевского МО

М.Н. Тулипкалиев

«04» марта 2022 года

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2022 году

на территории администрации Большедмитриевского муниципального образования

1. Создать комиссию по обеспечению пропуска паводка 2022 г.

(до 15.03.2022 года)

2. Откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации паводковых явлений, уточнить состав сил и средств, привлекаемых на противопаводковых мероприятий с предприятиями, учреждениями, организациями при угрозе и в ходе затопления.

(до 16.03.2022 г.- глава МО М.Н. Тулипкалиев)

3. Представить в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности планов мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в 2022 году.

(до 16.03.2022 г. - глава МО М.Н. Тулипкалиев)

4. Быть готовым к эвакуации населения из зон возможных затоплений

(до 25.03.2022 г. глава МО М.Н. Тулипкалиев)

5. В период прохождения паводка запретить проезд всех видов транспорта по затопленным местам, переливным плотинам и мостам не предназначенных для проезда.

(Весь период паводка – глава МО М.Н. Тулипкалиев)

6. Установить на время паводка и ледохода круглосуточное дежурство аварийно-спасательных бригад.

(Март - апрель 2022 г. - глава МО МН. Тулипкалиев)

7. Осмотр и очистка от снега, мусора и посторонних предметов мостов, плотин и водопропускных труб и дорог местного значения.

(до 15 марта 2022 г.- глава МО М.Н. Тулипкалиев)

8. Назначить ответственных за состояние гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования, в том числе бесхозных, для организации контроля за их подготовкой к пропуску паводка и безаварийному пропуску паводковых вод.

(до 20.03.2022 г. глава МО Тулипкалиев М.Н.)